TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase 0 — Setup & Networking Foundation

ระยะเวลา: ประมาณ 1 สัปดาห์   •   Engine: Godot 4.6

## เป้าหมายของเฟส (Goal)

วางรากฐานโปรเจกต์และเน็ตเวิร์กให้พร้อม โดยจบเฟสนี้ต้องมีผู้เล่นสองเครื่องเชื่อมต่อกันได้จริง แม้ยังไม่มี gameplay

## ขอบเขต (Scope)

| มีในเฟสนี้ | ยังไม่อยู่ในเฟสนี้ |
| --- | --- |
| - ติดตั้งและตั้งค่าโปรเจกต์ Godot 4.6 - ตั้งค่า Git + GitHub พร้อม .gitignore สำหรับ Godot - เชื่อมต่อ Multiplayer พื้นฐานด้วย ENetMultiplayerPeer (Host / Join) - เมนูเริ่มต้นแบบง่าย: ปุ่ม Host, ช่องกรอก IP, ปุ่ม Join - Test scene ที่มีพื้นและวงกลม (Safe Circle placeholder) | - การเคลื่อนที่ของผู้เล่น - Kick / Tag / บทบาท - กราฟิก/แอนิเมชัน |

## งานย่อย (Task Breakdown)

- ติดตั้ง Godot 4.6 (เลือก build มาตรฐาน หรือ .NET หากใช้ C#)

- สร้าง GitHub repo + เพิ่ม .gitignore ของ Godot และตั้งโครงโฟลเดอร์ (scenes/, scripts/, assets/)

- สร้าง MainMenu.tscn พร้อมปุ่ม Host / Join และช่องกรอก IP:Port

- เขียน NetworkManager (autoload) สร้าง ENetMultiplayerPeer สำหรับ host และ client

- สร้าง TestArena.tscn (พื้น + วงกลม) และสลับ scene หลังเชื่อมต่อสำเร็จ

- ทดสอบเปิดสองอินสแตนซ์ให้เชื่อมกันและพิมพ์ log ยืนยันการเชื่อมต่อ

## โน้ตเชิงเทคนิค (Godot)

- ใช้ ENetMultiplayerPeer เป็น transport เริ่มต้น (UDP) — create_server(port) / create_client(ip, port)

- ตั้ง multiplayer.multiplayer_peer และฟัง signal peer_connected / peer_disconnected

- วาง NetworkManager เป็น Autoload (Project Settings > Autoload) เพื่อเข้าถึงได้ทุก scene

- ตัดสินใจภาษาให้ชัดตั้งแต่ต้น: GDScript (แนะนำสำหรับ prototype เพราะ iterate เร็ว) หรือ C#

## ส่วนเสริมจากรีวิว (Senior / Technical Director)

สถาปัตยกรรมโปรเจกต์ (Project Architecture)

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| res://scenes/ | ฉากหลักและ scene ประกอบ |
| res://scripts/ | สคริปต์ทั่วไป |
| res://characters/ | ผู้เล่นและเสือ (scene + script) |
| res://networking/ | ระบบเน็ตเวิร์กและ RPC |
| res://managers/ | Autoload managers (Network, Round, Config) |
| res://ui/ | เมนู, HUD, overlay |
| res://resources/ | ค่าปรับจูน (.tres) และข้อมูล |
| res://world/ | แผนที่/สภาพแวดล้อม |

มาตรฐานการตั้งชื่อ (Coding Standard)

- Scene = PascalCase เช่น Player.tscn, MainMenu.tscn

- Script = snake_case เช่น player.gd, network_manager.gd

- แยก controller ออกจาก data เช่น player_controller.gd

- class_name เป็น PascalCase, ตัวแปร/ฟังก์ชันเป็น snake_case, signal เป็น snake_case

- ตั้งมาตรฐานตั้งแต่วันแรก ไม่รอให้โปรเจกต์ใหญ่แล้วค่อยจัด

## Definition of Done

- clone repo แล้วเปิดใน Godot ได้ทันทีโดยไม่มี error

- เปิดสองอินสแตนซ์ กด Host และ Join แล้วเชื่อมต่อกันสำเร็จ

- มี log/ข้อความยืนยันว่า peer เข้ามาแล้ว

## ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- ปัญหา port/NAT เวลาเทสข้ามเครื่อง — เริ่มเทสบน localhost ก่อน

- เวอร์ชัน Godot ไม่ตรงกันในทีม — ล็อกเวอร์ชันและระบุใน README