TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase 1 — Core Movement & Sync

ระยะเวลา: ประมาณ 1–2 สัปดาห์   •   Engine: Godot 4.6

## เป้าหมายของเฟส (Goal)

ให้ผู้เล่นทุกคนเคลื่อนที่พร้อมกันได้ลื่นและซิงก์ตรงกันข้ามเน็ตเวิร์ก ยังไม่มีบทบาท เป้าหมายคือ “วิ่งด้วยกันแล้วรู้สึกดี”

## ขอบเขต (Scope)

| มีในเฟสนี้ | ยังไม่อยู่ในเฟสนี้ |
| --- | --- |
| - การเคลื่อนที่ด้วย CharacterBody3D (เดิน + Sprint) - กล้อง Third Person ติดตามผู้เล่น - ซิงก์ตำแหน่ง/การหมุนด้วย MultiplayerSynchronizer - สร้าง/ลบผู้เล่นเมื่อเข้า-ออกด้วย MultiplayerSpawner - รองรับผู้เล่น 4–8 คนในฉากเดียว | - Kick / Tag - การสลับบทบาท - กล้อง First Person |

## งานย่อย (Task Breakdown)

- สร้าง Player.tscn (CharacterBody3D + Camera3D + MultiplayerSynchronizer)

- เขียน input การเคลื่อนที่ + Sprint (ปรับความเร็วขณะกด Shift)

- ตั้งค่า camera rig แบบ third person (spring arm)

- ตั้ง MultiplayerSpawner ให้ spawn ผู้เล่นตาม peer id

- กำหนด multiplayer authority ให้แต่ละผู้เล่นควบคุมตัวเอง

- ปรับ MultiplayerSynchronizer ให้ซิงก์เฉพาะ property ที่จำเป็น (ตำแหน่ง/หัน)

## โน้ตเชิงเทคนิค (Godot)

- ใช้ move_and_slide() ของ CharacterBody3D สำหรับการเคลื่อนที่

- ตั้ง set_multiplayer_authority(peer_id) ให้ผู้เล่นควบคุมเฉพาะตัวเอง และเช็ก is_multiplayer_authority() ก่อนอ่าน input

- MultiplayerSynchronizer: เลือก replicate ตำแหน่งและ rotation, ตั้ง replication interval ให้เหมาะสม

- พิจารณา client-side prediction เบา ๆ เพื่อลดอาการกระตุกของผู้เล่นที่ควบคุมเอง

## ส่วนเสริมจากรีวิว (Senior / Technical Director)

เน็ตเวิร์กขั้นสูง (เริ่มตั้งแต่เฟสนี้)

- Interpolation ตำแหน่งผู้เล่นฝั่ง remote ให้ลื่น

- Client-side prediction สำหรับผู้เล่นที่ควบคุมเอง

- Lag compensation / reconciliation เมื่อ state จาก server ไม่ตรงกับ prediction

- เหตุผล: ถ้าไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้ Phase 2 จะเริ่มเห็นอาการกระตุก/teleport

Debug Overlay

- FPS และ frame time

- Ping / Latency

- Packet loss

- Player ID

- Multiplayer authority ของแต่ละ node

## Definition of Done

- ผู้เล่น 4–8 คนวิ่งพร้อมกันได้ และทุกเครื่องเห็นตำแหน่งตรงกัน

- Sprint ทำงานและรู้สึกต่างจากเดินปกติ

- ไม่มีอาการ teleport/กระตุกรุนแรงในเน็ตเวิร์กปกติ

## ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- อาการ jitter จาก sync — ปรับ interpolation และ interval

- สับสนเรื่อง authority — กำหนดให้ชัดว่าใครเป็นเจ้าของ node ใด