TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase 2 — Core Loop (สำคัญที่สุด)

ระยะเวลา: ประมาณ 2 สัปดาห์   •   Engine: Godot 4.6

## เป้าหมายของเฟส (Goal)

ทำ core loop ให้ครบและเล่นวนได้จริง: เตะ → เสือจับ → สลับบทบาท → เริ่มรอบใหม่ นี่คือเฟสที่ตัดสินว่าเกม “สนุกจริงไหม”

## ขอบเขต (Scope)

| มีในเฟสนี้ | ยังไม่อยู่ในเฟสนี้ |
| --- | --- |
| - Kick — แอ็กชันเตะเสือของผู้เล่นด้านนอก - Tag Sequence — จับ → ทุ่มลงพื้น → กลายร่าง → สลับบทบาท (Phase 2 เน้น logic/flow ยังไม่ใส่อนิเมชันเต็ม) - กล้อง First Person ของเสือ (เห็นเฉพาะด้านหน้า) - Safe Circle — ขอบเขตพื้นที่ของเสือ - Role Switching — เปลี่ยนผู้ถูกจับเป็นเสือคนใหม่พร้อมสลับกล้อง - Round Restart — เริ่มรอบใหม่เมื่อจบรอบ - server-authoritative ผ่าน RPC สำหรับ Tag/Kick/เปลี่ยนบทบาท | - แอนิเมชันสวย ๆ - เสียง/เอฟเฟกต์เต็มรูปแบบ - คะแนน/ranking |

## งานย่อย (Task Breakdown)

- ทำ Kick: input + hitbox ชั่วคราว + cooldown

- ทำ Tag detection: Area3D รอบเสือ ตรวจผู้เล่นที่เข้าใกล้

- ทำ Tag Sequence (state machine ย่อย): 1) เสือจับล็อกผู้เล่น 2) ทุ่มลงพื้น 3) เล่นเอฟเฟกต์กลายร่าง 4) ผู้เล่นที่ถูกทุ่มกลายเป็นเสือใหม่ 5) เสือเดิมกลับเป็นคน 6) เสือเดิมย้ายออกนอก Safe Circle 7) กลับสู่สถานะ Playing

- สร้าง Role state machine (Outer / Tiger) และสลับ property/กล้องเมื่อจบ Tag Sequence

- สลับกล้อง First Person (เสือ) กับ Third Person (ผู้เล่นอื่น) ตามบทบาท

- ทำ Safe Circle เป็นขอบเขตและ logic ที่เกี่ยวข้อง

- ทำ RoundManager: จับเวลา/เงื่อนไขจบรอบ และรีเซ็ตเริ่มรอบใหม่

- ย้ายการตัดสิน Tag/Kick ไปที่ host: client ส่งคำสั่งผ่าน RPC แล้ว host ยืนยันผล

## โน้ตเชิงเทคนิค (Godot)

- ใช้ @rpc("any_peer", "call_local") หรือกำหนด mode ให้เหมาะกับคำสั่งเตะ/จับ

- ให้ host เป็นผู้ตัดสินการชนและการเปลี่ยนบทบาท แล้วกระจายผลกลับ (server-authoritative)

- เมื่อสลับบทบาท ย้าย/อัปเดต multiplayer authority และสลับ current camera บนเครื่องเจ้าของ

- ใช้ Area3D + collision layer/mask แยกระหว่างตัวเสือกับผู้เล่นด้านนอก

- Tag Sequence ทั้งหมดตัดสินโดย host: ระหว่างเล่น sequence ล็อกอินพุตของทั้งคู่และกันการ Tag ซ้อน แล้วค่อยสลับ authority ตอนจบ

- คุมงบเวลา Tag Sequence ให้สั้น (รวม ≤ 1.2–1.5 วินาที) เพื่อไม่ให้จังหวะเกมสะดุด — อนิเมชันเต็มไปขัดเกลาใน Phase 4

## ส่วนเสริมจากรีวิว (Senior / Technical Director)

โครงสร้าง State Machine (แยกสองระดับ)

| Player State | Round State |
| --- | --- |
| Idle / Move / Sprint | Lobby |
| Kick | Countdown |
| Caught → กลายเป็น Tiger | Playing |
| Tiger (ไล่จับ) | Round End |
| — | Restart |

Tag Sequence (state machine ย่อย)

| ขั้น | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. Grab | เสือจับล็อกผู้เล่น (ล็อกอินพุตทั้งคู่) |
| 2. Throw | เสือทุ่มผู้เล่นลงพื้น |
| 3. Transform | เล่นเอฟเฟกต์การกลายร่าง |
| 4. New Tiger | ผู้เล่นที่ถูกทุ่มกลายเป็นเสือใหม่ |
| 5. Revert | เสือเดิมกลับเป็นคน |
| 6. Exit Circle | เสือเดิมย้ายออกนอก Safe Circle |
| 7. Resume | กลับสู่สถานะ Playing (สลับ authority ตอนนี้) |

Networking Events (Signals)

- player_joined / player_left

- tiger_changed

- round_started / round_ended

- kick_success / kick_failed

- tag_sequence_started / tag_sequence_finished

- แยกเป็น signal ชัดเจน เพื่อไม่ให้ logic เละเมื่อเกมโตขึ้น

Replay / Event Log สำหรับดีบั๊ก

- บันทึกไทม์ไลน์ของ Kick, Tag, การส่งต่อ Authority และ RPC

- เวลาเจอบั๊ก desync จะย้อนดูลำดับเหตุการณ์ได้

## Definition of Done

- เล่นวน core loop ได้ครบ: เตะ → Tag Sequence (จับ/ทุ่ม/กลายร่าง) → สลับเสือ → เริ่มรอบใหม่

- ทุกเครื่องเห็น Tag Sequence และการเปลี่ยนบทบาทตรงกัน ไม่มีเสือซ้อน/หาย

- เสือเดิมกลับเป็นคนและย้ายออกนอก Safe Circle อย่างถูกต้องทุกเครื่อง

- กล้องสลับถูกต้องตามบทบาทเมื่อจบ Tag Sequence

## ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- การส่งต่อ authority ตอนสลับบทบาททำให้ desync — ทดสอบซ้ำหลายรอบ

- เตะ/จับพร้อมกันหลายคนอาจ race condition — ให้ host ตัดสินลำดับ