TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase 3 — Playtest & Tuning

ระยะเวลา: ประมาณ 1–2 สัปดาห์   •   Engine: Godot 4.6

## เป้าหมายของเฟส (Goal)

พิสูจน์ว่า core loop สนุกจริงด้วยการเทสกับคนจริง แล้วปรับจูนตัวเลขจนได้ความรู้สึกที่ลุ้นแต่ไม่หงุดหงิด

## ขอบเขต (Scope)

| มีในเฟสนี้ | ยังไม่อยู่ในเฟสนี้ |
| --- | --- |
| - จัด playtest กับผู้เล่น 4–8 คน หลายรอบ - ทำตัวแปรปรับได้ (tunables) เช่น ระยะ/คูลดาวน์เตะ, ความเร็วเสือ, เวลารอบ - เก็บ feedback และสังเกตโมเมนต์ฮา/จุดน่าเบื่อ | - ฟีเจอร์ใหม่ - งานกราฟิก/polish หนัก |

## งานย่อย (Task Breakdown)

- แยกค่าพารามิเตอร์สำคัญออกเป็น export variable / resource ปรับง่าย

- ทำ build สำหรับแจกเทส (export preset)

- จัด session เทสและบันทึกผล (แบบสอบถามสั้น + คลิป)

- ปรับค่าและทดสอบซ้ำเป็นรอบ ๆ ตามหัวข้อ Open Questions ใน GDD

## โน้ตเชิงเทคนิค (Godot)

- ใช้ Resource (.tres) เก็บชุดค่าปรับจูน เพื่อสลับชุดค่าได้เร็วระหว่างเทส

- ทำ debug overlay แสดงค่า cooldown/ความเร็วปัจจุบัน เพื่อจูนสด

- ใส่ log/analytics เบา ๆ นับจำนวนเตะ/จับ/สลับบทบาทต่อรอบ

## ส่วนเสริมจากรีวิว (Senior / Technical Director)

Analytics ที่ควรเก็บ

| Metric | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- |
| Average Round Time | ดูว่ารอบยาว/สั้นเกินไปไหม |
| Kick Success % | จูนความยากของการเตะ |
| Tiger Win % / Runner Win % | ดูสมดุลระหว่างสองฝ่าย |
| Average Distance | ดูรูปแบบการเคลื่อนที่ |
| Position Heatmap | หาจุดที่ผู้เล่นกระจุก/หนีไป |

บันทึกวิดีโอทุกแมตช์

- อัดวิดีโอทุกแมตช์ไว้ดูย้อนหลัง

- ผู้เล่นอธิบายไม่เก่ง แต่วิดีโอไม่โกหก — เห็นโมเมนต์จริง

## Definition of Done

- มีข้อสรุปชัดว่า core loop สนุกพอจะไปต่อหรือไม่

- ได้ชุดค่าพารามิเตอร์ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่รู้สึกสนุก

## ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- ถ้าผลเทสชี้ว่ายังไม่สนุก ต้องกลับไปแก้ Phase 2 ไม่ใช่เดินหน้าเพิ่มฟีเจอร์

- กลุ่มเทสเล็กเกินไปทำให้ข้อมูลไม่พอ — จัดหลายกลุ่ม