TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase 4 — Feel & Polish

ระยะเวลา: ประมาณ 1–2 สัปดาห์   •   Engine: Godot 4.6

## เป้าหมายของเฟส (Goal)

เพิ่ม “ความรู้สึก” และความน่าแชร์ ให้โมเมนต์ฮาชัดขึ้นด้วยแอนิเมชัน เสียง เอฟเฟกต์ และ UI

## ขอบเขต (Scope)

| มีในเฟสนี้ | ยังไม่อยู่ในเฟสนี้ |
| --- | --- |
| - แอนิเมชันตัวละครจาก Mixamo (วิ่ง/เตะ/จับ/โดนเตะ) - เสียงและเอฟเฟกต์ตอนเตะ/จับ/สลับบทบาท - UI แสดงรอบ เวลา และสถานะบทบาท - juice: กล้องสั่น/hit feedback เล็ก ๆ | - ระบบ Steam - Maps/Power-up เพิ่มเติม |

## งานย่อย (Task Breakdown)

- import โมเดล/แอนิเมชันจาก Mixamo ผ่าน glTF และตั้ง AnimationTree

- ผูก event เสียง (เตะ/จับ/สลับบทบาท) กับ AudioStreamPlayer

- ทำ particle/VFX ตอนสลับบทบาทให้เห็นชัดว่าใครเป็นเสือ

- ทำ HUD: เวลารอบ, ตัวบ่งชี้บทบาท, feedback ตอนถูกจับ

## โน้ตเชิงเทคนิค (Godot)

- Mixamo: export เป็น FBX แล้วแปลง/นำเข้าเป็น glTF ให้ Godot อ่าน rig ได้

- ใช้ AnimationTree + StateMachine สำหรับ blend การเคลื่อนไหว

- sync สถานะแอนิเมชันผ่านตัวแปรที่ synchronize อยู่แล้ว ไม่ส่งเฟรมตรง ๆ

## ส่วนเสริมจากรีวิว (Senior / Technical Director)

Animation-driven Hitbox

- Kick ควรผูก hitbox กับเฟรมแอนิเมชัน (เช่น spawn hitbox ที่เฟรม ~12)

- ไม่ใช่กดปุ่มแล้ว hitbox ออกทันที — ใช้ Animation Event / Call Method Track

Camera Feel

- FOV animation ตอน Sprint เพื่อให้รู้สึกเร็วขึ้น

- Camera shake และ hit stop ตอนเตะ/โดนจับ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก

Tag Sequence — ขัดเกลาให้เป็นเอกลักษณ์ (Feel)

- Grab Animation + Throw Animation (เสือจับ-ทุ่มลงพื้น)

- Transform Effect (VFX การกลายร่างเสือ↔คน)

- Camera Shake ตอนทุ่ม + เสียงคำรามของเสือ

- งบเวลาแนะนำ: Grab 0.2–0.3s, Throw 0.3–0.5s, Transform 0.5–0.7s — รวม ≤ 1.2–1.5s

- หลักการ: หนักแน่นและน่าจดจำ แต่ห้ามนานจนจังหวะเกมสะดุด

## Definition of Done

- การเตะ/จับ/สลับบทบาทมี feedback ภาพ+เสียงที่ชัด

- ผู้เล่นเข้าใจสถานะบทบาททันทีจากภาพ/UI

- มีคลิปโมเมนต์ที่ “อยากแชร์” เกิดขึ้นจริงระหว่างเทส

## ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- แอนิเมชันจาก Mixamo อาจต้องปรับ rig/retarget — เผื่อเวลา

- polish มากเกินก่อนพิสูจน์ core — ทำเท่าที่เสริมความสนุก